과 업 지 시 서 (제안요청서)

[사업명: 공공데이터 기반 다차원 상권·입지 분석 및 인사이트 리포트 플랫폼 구축 (Biz-Compass)]

1. 사업 개요

1.1 사업 일반

• 사업명: 공공데이터 기반 다차원 상권·입지 분석 및 인사이트 리포트 플랫폼 구축 (Biz-Compass)

• 사업 기간: 과제 착수일로부터 총 15주간

• 대상 도메인: 소상공인 상권정보, 공공 지리정보(GIS), 생활인구 및 소비 매출 데이터

• 적용 과목: 2026학년도 2학기 웹프레임워크 전공 프로젝트

1.2 추진 배경 및 필요성

가. 데이터 중심 상권 분석의 한계 극복

- 기존 공공데이터포털 등에서 제공하는 상권 데이터는 단순 조회용 테이블 형태로 파편화되어 있어, 창업자 및 실무자가 지리적 특성과 결합된 입체적 비즈니스 인사이트를 도출하는 데 구조적 한계가 존재함.

- Biz-Compass는 실제 비즈니스 로직과 다차원 데이터 가공 엔진을 중심으로, GIS 좌표 공간 분석과 통계 데이터를 융합하여 사용자 관점에서 재해석하는 지능형 분석 환경을 제공하고자 함.

나. 웹 프레임워크 기반 고도화 아키텍처 실증

- 소상공인시장진흥공단 오픈 API 등 대용량 이종 데이터를 비동기로 수집·정제·캐싱하는 엔지니어링 파이프라인을 구축함.

- 공간 좌표 연산, 복합 스코어링 알고리즘, 인터랙티브 맵-차트 동기화 렌더링을 통해 웹 프레임워크의 고도화된 연산 및 상태 관리 역량을 실증함.

1.3 사업 목적

• 오픈 API 기반 공공 상권 데이터 비동기 파이프라인 및 공간 인덱싱 구조 확립

• 지리공간(GIS) 반경/다각형 영역 인터랙션을 통한 위치 기반 맞춤형 통계 집계

• 유동인구, 점포 밀도, 매출 데이터를 융합한 업종별 입지 적합도/위험도 스코어링 엔진 개발

• 분석 결과를 직관적으로 시각화하는 인터랙티브 대시보드 및 원클릭 리포트 자동 생성 뷰어 구축

2. 세부 과업 내용 및 시스템 기능 요구사항

가. 공공데이터 연계 및 비동기 수집 파이프라인 (Data Pipeline)

- 소상공인시장진흥공단 상권정보 API 및 서울시/지자체 유동인구·매출 추정 데이터 인터페이스 연동

- 호출 트래픽 최적화 및 고속 조회를 위한 데이터 캐싱 및 공간 좌표 인덱싱(Spatial Indexing) 설계

나. GIS 기반 영역 탐색 및 필터링 엔진 (GIS Engine)

- 지도(Leaflet / Kakao Map) 기반 인터랙션을 통한 마우스 드래그, 반경(300m/500m/1km) 및 다각형(Polygon) 선택 기능

- 지정된 공간 영역 내 소분류 업종별 점포 수, 개·폐업 추이, 프랜차이즈 비중 실시간 공간 필터링 연산

다. 복합 지표 스코어링 엔진 (Algorithm Engine)

- 유동인구 흐름 + 경쟁 점포 밀집도 + 배후 세대수 지표를 결합한 '업종별 입지 적합도 및 창업 위험도 지수' 산출 로직 구현

라. 인터랙티브 시각화 대시보드 (Interactive Dashboard)

- 지도 영역 선택 이벤트와 통계 차트(시계열 유동인구, 업종 구성 도넛 차트, 히트맵) 간 양방향 상태 동기화

- 상권 비교 분석 모드(2개 후보지 동시 비교 인터페이스) 지원

마. 분석 인사이트 리포트 자동 생성 뷰어 (Report Generator)

- 산출된 분석 지표 요약(SWOT 분석형 지표, 핵심 권장 시간대 등)을 동적으로 구조화하여 인쇄/다운로드 가능한 리포트 페이지 제공

3. 사업 추진 일정 (15주 개발 계획)

본 프로젝트는 소프트웨어 공학 표준 생명주기에 따라 '분석 > 설계 > 구현 > 테스트 > 안정화' 5단계로 체계적으로 진행함.

| 단계 | 주차 | 주요 수행 과업 | 세부 추진 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분석 (Analysis) | 1~3주 | 요구사항 및 API 분석 | • 제안요청서 분석 및 벤치마킹 • 공공데이터포털 오픈 API 규격 검토 • 요구사항 정의서(SRS) 및 기능 명세 확정 |
| 설계 (Design) | 4~6주 | 아키텍처 및 DB/UI 설계 | • 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름도(DFD) 작성 • UI 와이어프레임 및 화면 설계서(Figma) • DB 모델링(ERD), 테이블 정의서, REST API 명세서 |
| 구현 (Dev) | 7~11주 | 핵심 엔진 및 대시보드 개발 | • 백엔드 비동기 데이터 파이프라인 및 수집기 구축 • GIS 반경 필터링 및 복합 지표 스코어링 로직 구현 • 프론트엔드 지도 인터랙션 및 양방향 시각화 차트 연동 • 분석 리포트 동적 생성 및 뷰어 개발 |
| 테스트 (Testing) | 12~13주 | 단위/통합 테스트 및 최적화 | • REST API 단위 테스트 및 데이터 정합성 검증 • 공간 쿼리 및 대량 차트 렌더링 성능 최적화 • 사용자 시나리오 기반 통합 테스트 및 방어 코드 보완 |
| 안정화 (Stabilization) | 14~15주 | 배포, 매뉴얼 및 최종 시연 | • 프로덕션 클라우드 배포 및 환경 최적화 • 시스템 운영 가이드 및 사용자 매뉴얼 작성 • 최종 프로젝트 시연 점검 및 결과 보고서 완료 |

4. 단계별 주요 산출물 목록

| 단계 | 주요 산출물 목록 | 제출 시기 |
| --- | --- | --- |
| 1. 분석 (Analysis) | • 프로젝트 수행계획서 (PPT) • 요구사항 정의서 (SRS) • 공공데이터 오픈 API 연동 규격서 • 기능 명세서 | 3주차 |
| 2. 설계 (Design) | • 시스템 아키텍처 정의서 및 데이터 흐름도(DFD) • UI/UX 화면 설계서 (Story Board / Figma) • 데이터베이스 개체관계도 (ERD) 및 테이블 정의서 • RESTful API 설계 명세서 | 6주차 |
| 3. 구현 (Dev) | • 애플리케이션 전체 소스 코드 (Git Repository) • 데이터 파이프라인 및 스코어링 알고리즘 명세서 • 기능 구현 완료 보고서 | 11주차 |
| 4. 테스트 (Testing) | • 단위/통합 테스트 시나리오 및 결과서 • 성능 부하 및 쿼리 응답속도 개선 결과서 • 결함(Defect) 추적 및 조치 결과서 | 13주차 |
| 5. 안정화 (Stabilization) | • 최종 시스템 배포 결과물 (공개 웹 URL) • 사용자 매뉴얼 및 시스템 운영 가이드 • 최종 프로젝트 완료 보고서 및 시연 발표 자료 | 15주차 |

5. 기대 효과

• 기술적 측면: 단발성 CRUD 중심 개발을 탈피하여 대용량 비동기 데이터 파이프라인, 지리공간(GIS) 연산, 복합 스코어링 알고리즘, 반응형 양방향 차트 시각화 등 실무형 풀스택 웹 프레임워크 핵심 기술을 실증함.

• 사용자 및 사회적 측면: 예비 창업자 및 소상공인에게 직관적인 데이터 기반 의사결정 도구를 제공함으로써 창업 리스크를 경감시키고, 공공데이터의 실용적 활용 가치를 극대화함.

• 학업 및 역량 측면: 요구사항 분석부터 배포까지 소프트웨어 공학 라이프사이클 전 과정을 산출물 기반으로 완수하여 완성도 높은 포트폴리오를 확보함.